2013年现代农机装备引进试验项目任务简表

| 序号 | 项目名称 | 承担单位 | 简要说明 | 起止时间 | 当年进度 | 资金使用计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4YZB-2400型自走式玉米联合收获机试验开发 | 山西飞象农机制造有限公司 | 改进试验割台扶禾器、拨禾链，优化分禾器、拨禾链结构，增强对玉米秸秆的抓取能力，提高整机性能。 | 2013.1-2013.12 | 试制10台样机，试验考核面积3000亩。 | 开发费6万，考核费5万，测试费3万，培训费3万，服务费3万。 |
| 2 | 信联牌自走式玉米收获机试验改进 | 山西信联集团实业有限公司 | 试验改进不对行收获技术的密辊参数；优化底盘与割台等工作部件的动力分配及速度匹配技术及车架及割台箱体、变速箱壳体等关键零件的结构设计与加工技术。 | 2013.1-2013.12 | 试制新样机，检测技术指标，完成试验考核面积1000亩 | 开发改制费10万元，试验考核费4万元，测试费1万元。 |
| 3 | 茎穗兼收的玉米收获机开发试验 | 襄垣县仁达机电公司 | 优化粉碎、收集玉米秸秆的割台；配套自走式玉米收获机的秸秆压缩装置；改进底盘和简单、紧凑、可靠的传动机构。 | 2013.1-2013.12 | 试制3台样机，完成试验面积500亩。 | 引进开发费7万元，考核试验费2万元，测试费1万元。 |
| 4 | 自走式玉米联合收获机械升级改造 | 山西虎工机械制造有限公司 | 试验不对行的玉米收获机割台，解决行距不能调试，适应性差的问题。 | 2013.1-2013.12 | 完成样机试验考核和试验检测。 | 开发改制费3万元，考核试验费1万元，测试费1万元。 |
| 5 | 多功能声波助长仪开发试验 | 太原市农机研究所 | 试验和完善温室声频发生控制装置；增加安全保护装置。 | 2013.1-2013.12 | 完成第一代样机的设计、试验和生产。 | 开发改制费3万元，试验费2万元。 |
|  | 免硫酸式二氧化碳发生器的开发试验 | 山西普天惠光农业设施科技有限公司 | 完成免硫酸式二氧化碳发生器产品改进设计，通过试验取得有关的技术数据，进行改进和完善。 | 2013.1-2013.12 | 完成样机试验考核和试验检测。 | 开发改制费3万元，试验费1万元，测试费2万元。 |
| 6 | 灌溉施肥无线网络控制系统开发试验 | 山西清源科润科技有限公司 | 优化设计施肥施药装置中各阀门与配肥配药盘以及密封活塞等的协同控制技术；研制施肥管理分区图、分时变量控制器、远程智能监测与预警系统。 | 2013.1-2013.12 | 完成各控制系统的考核试验，完成试验面积500亩。 | 开发改制费5万元，试验费2万元，测试费1万元。 |
| 7 | 2BF-6型免间苗谷子施肥播种机开发 | 长治市农机研究所 | 开发试验电子排种器，增设缺种、驱动轮打滑等多种报警装置。 | 2013.1-2013.12 | 完成样机试验考核和试验检测。 | 开发试验费5万元，测试费1万元。 |
| 8 | 干果（核桃）分级机开发试验 | 长治市农机质量监督管理站 | 优化配置分级调整装置、振动筛网、分级收集等机构设计。 | 2013.1-2013.12 | 试制样机10台，进行作业考核、性能试验。 | 改进试验费3万元，测试费1万元。 |
|  | 小型谷子联合收获机开发试验 | 长治市田乐农业工程装备研究所 | 试验小型谷子联合收获机，解决揉搓、脱粒、清选装置的可靠性和适应性试验。 | 2013.1-2013.12 | 整机技术指标及作业性能达到相关行业标准。 | 改进试验费2万元，测试费1万元。 |
|  | 青核桃脱皮清洗机改进试验 | 屯留宋庄通贸农机修造厂 | 改进完善青核桃脱皮清洗机，优化关键部件，提高脱皮质量和清洗效果。 | 2013.1-2013.12 | 完成试验作业量20吨。 | 改进试验费1万元，测试费1万元。 |
| 9 | 9KS-350型柠条颗粒饲料压制机试验改进 | 长治市太行粮食机械厂 | 通过对样机进行创新设计、结构优化，使该机能够满足柠条颗粒饲料的成型，且操作方便、维护简单。 | 2013.1-2013.12 | 试制一代样机进行性能测试和考核试验 | 开发试验费4万元，测试费1万元。 |
| 10 | 红薯铺膜注水移栽机开发试验 | 运城市农机研究所 | 进一步优化铺膜、破膜、开穴、注水结构设计，提高工作效率和可靠性，大幅度降低的劳动强度。 | 2013.1-2013.12 | 完成试验面积500亩。 | 开发改制费4万元，试验费1万元。 |
| 11 | 4UD-120型薯类收获机试验开发 | 山西卓里集团有限公司 | 改进完善整机结构，优化传动装置，调整入土深度，完成大块泥土的破碎工作和筛土工作，降低果实含杂率、损失率和伤薯率。 | 2013.1-2013.12 | 试制1台样机，完成检测验收、产品鉴定。 | 开发试验费3万元，试验费1万元，测试费1万元。 |
| 12 | 秸秆覆盖免耕玉米精量播种机开发试验 | 山西河东雄风农机有限公司 | 改进整机结构设计，优化覆土镇压和秸秆粉碎装置。 | 2013.1-2013.12 | 试制样机4台，完成试验考核面积1000亩。 | 改进试验费4万元，测试费1万元。 |
| 13 | 小四轮配套谷物精量播种机试验开发 | 临汾市农机研究所 | 开发与小四轮拖拉机配套的谷物精量播种机，实现一机播种多种农作物，解决小杂粮精少量播种问题。 | 2013.1-2013.12 | 试制样机2台，完成试验面积300亩。 | 开发改制费2万元，试验费1万元。 |
|  | 超窄行小麦播种机试验开发 | 临汾市农机发展中心 | 试验应用箭式施肥播种开沟器和圆盘施肥播种开沟器优化组合，解决超窄行小麦播种作业堵塞难题。 | 2013.1-2013.12 | 改制样机1台，完成试验面积300亩。 | 改进试验费1万元，测试费1万元。 |
| 14 | 播种机漏播监测报警装置改进试验 | 晋中市农机研究所 | 结合本地区播种机型号及种植模式，试验改进播种机漏播监测装置。 | 2013.1-2013.12 | 改进10台进行试验。 | 引进试验费3万元，推广培训费1万元 |
|  | 日光温室产品运送和自动喷雾设备的开发试验 | 晋中市农机局 | 引进开发日光温室大棚果蔬运送及自动喷雾一体机包括输送轨道、动力机构、传动机构、控制机构、减速设备、喷雾机构。 | 2013.1-2013.12 | 试制一代样机进行性能测试和考核试验。 | 引进试验费2万元、测试费1万元. |
|  | 日光温室增温设备的引进试验 | 介休兴海农业科技发展公司 | 引进90型热风炉，改进完善主要工作部件。 | 2013.1-2013.12 | 完成6个温室7600平米增温试验。 | 引进试验费1万元，推广培训费1万元。 |
| 15 | 日光温室关键参数控制系统试验开发 | 山西农机新技术服务中心 | 试验完善日光温室智能化控制系统，完成日光温室温度、湿度、光照、土肥、水、二氧化碳等关键参数的监测与控制。 | 2013.1-2013.12 | 完成各控制系统的考核试验，试验面积300亩。 | 开发改制费4万元，试验费3万元，测试费1万元。 |
|  | 胡麻联合收割机开发试验 | 山西中天石机械制造有限公司 | 试验开发胡麻联合收割机无级变速功能的脱粒机构；优化割台、输送机构、分离清选系统。 | 2013.1-2013.12 | 试制1台样机，完成试验面积500亩。 | 开发试验费2万元，试验费1万元，测试费1万元。 |
| 16 | 谷子全程机械化配套装备试验开发 | 山西省农机研究院 | 研究一次性完成开沟、播种、施肥、镇压等多道作业的谷子免（少）间苗播种机。开发小四轮配套2BJ—4型振孔式精密播种机，实现对玉米、高粱和各种豆类作物精确投种和创建高质量种床。柠条产业化调查研究。 | 2013.1-2013.12 | 调研、总体方案确定、完成所有图纸、第一代样机试制、试验工作;完成柠条产业化研究报告。 | 开发改制费5万元，调查费2万元,试验费1万元，测试费1万元。 |
|  | 谷黍精少量铺膜穴播机及生产工艺技术改进试验 | 山西省农机研究院试制厂 | 试验改进悬挂架、机架与播种机体相互配置；优化排种器、传动系统、地面仿形结构。 | 2013.1-2013.12 | 完成田间试验考核面积200亩。 | 试验改制费4万元，测试费1万元。 |
|  | 5TG-100A谷子脱粒机开发试验 | 高平宏大机械制造有限公司 | 改进长弧形齿脱粒装置和风选器结构，优化凹版筛孔直径，提高脱净率，降低损失率。 | 2013.1-2013.12 | 完成样机考核试验150小时。 | 开发改制费2万元，试验费1万元。 |
| 17 | 红枣去核机改进试验 | 山西省农产品加工装备技术管理站 | 试验改进水平布置的枣核去除装置和输送带；改进去核挡板和插核管布置；优化去除连杆的结构。 | 2013.1-2013.12 | 试制样机1台，完成检测试验、产品鉴定 | 试验改制费4万元，测试费1万元。 |
| 18 | 柠条智能化收获装备引进试验 | 左云县农机局 | 引进柠条智能收获机，对其主要工作部件进行试验和改进，提高使用的可靠性和安全性。 | 2013.1-2013.12 | 完成样机试验考核，试验面积600亩 | 引进改制费4万元，试验费1万元。 |
| 19 | 灌木收获机械引进试验 | 山西格瑞伟业牧草有限公司 | 引进灌木收获机，进一步改进完善结构，优化关键部件，提高工作效率、可靠性。 | 2013.1-2013.12 | 改进样机，考核试验300亩。 | 开发改制费5万元，试验费3万元。 |
| 20 | 柠条平茬加工机械引进和工艺试验 | 忻州市农机研究所 | 引进柠条平茬机，对平茬主要工作部件进行试验和改进，提高使用的可靠性和安全性。 | 2013.1-2013.12 | 完成样机试验考核，试验面积500亩 | 引进改制费4万元，试验考核费1万元。 |
|  | 柠条饲料制粒装备引进试验 | 岢岚县农机推广站 | 引进试验小型柠条饲料制粒机，优化关键部件，提高生产率，价低成本。 | 2013.1-2013.12 | 完成样机试验考核，试验作业量20吨。 | 引进改制费4万元，试验费1万元。 |
| 21 | 节能型玉米烘干机引进试验 | 万荣县农机推广站 | 引进玉米烘干机，对导热管进行考核试验和改进，提高换热效率。 | 2013.1-2013.12 | 改进样机，完成考核试验200吨。 | 改进试验费4万元，测试费1万元。 |
| 22 | 两年三熟区玉米全程机械化农机农艺融合技术示范 | 清徐县农机局 | 在孟封镇孟封村建设玉米机械化生产示范区，实施优良玉米品种标准化种植及机械化收获面积1000亩 | 2013.1-2013.12 | 建立1000亩核心示范区。 | 引进试验、技术培训5万元。 |
| 23 | 丘陵区玉米生产农机农艺融合技术试验 | 平定县农机局 | 在张庄镇新村村建设玉米机械化生产示范区，实施优良玉米品种标准化种植及机械化收获面积800亩。 | 2013.1-2013.12 | 建立核心800亩示范区。 | 引进试验、技术培训5万元。 |
| 24 | 冷凉区玉米生产农机农艺融合技术试验 | 代县农机局 | 在新高乡新高村建设玉米机械化生产示范区，实施优良玉米品种标准化种植及机械化收获面积1200亩 | 2013.1-2013.12 | 建立1200亩核心示范区。 | 引进试验、技术培训5万元。 |
| 25 | 小麦玉米两茬生产农机农艺结合技术试验 | 曲沃县农机局 | 在史村镇郇村建设小麦、玉米一年两作机械化生产示范区，实施优良品种标准化种植及机械化收获面积1100亩 | 2013.1-2013.12 | 建立1100亩核心示范区。 | 引进试验、技术培训5万元。 |